Análisis y preparación

- Inventario inicial
Registrar los recursos de la iglesia —mesas, sillas, parlantes, micrófonos, cables, proyectores, salones, cuartos y otros equipos— con nombre, categoría, cantidad, condición, ubicación y disponibilidad.

- Reglas de préstamos y reservas
Definir quién puede solicitar recursos, por cuánto tiempo, cómo se confirma una reserva, qué ocurre si no se devuelve un equipo y cómo se controlan los espacios ocupados.

- Base de datos
Diseñar la estructura para almacenar artículos, espacios, usuarios, responsables, reservas, préstamos, devoluciones e historial de movimientos.

Desarrollo del sistema

- Interfaz web
Crear pantallas claras para computadora y celular que permitan consultar recursos disponibles, reservados o prestados.

- Inventario y espacios
Desarrollar funciones para agregar, editar, eliminar y consultar artículos; además de registrar salones, cuartos y áreas comunes con su disponibilidad.

- Reservas, préstamos y devoluciones
Permitir reservar artículos, equipos o espacios; registrar responsable, fechas de entrega y devolución, y estado de cada solicitud.

- Disponibilidad e historial
Evitar reservas duplicadas o recursos fuera de servicio, y mantener un historial de préstamos, devoluciones, reservas, cambios de estado y responsables.

Seguridad y parte técnica

- Usuarios y permisos
Crear cuentas para personas autorizadas, con distintos niveles de acceso para consultar, administrar inventario, aprobar reservas o modificar registros.

- Seguridad de datos
Proteger contraseñas, validar la información ingresada y controlar permisos para evitar cambios no autorizados.

- API, Docker y Oracle Cloud
Desarrollar y probar la API con Postman; configurar el proyecto con Docker para facilitar instalación y dejarlo preparado para un futuro despliegue en Oracle Cloud.

4. Validación y entrega

- Pruebas y corrección de errores
Probar todas las funciones con casos reales: registrar artículos, reservar salones, prestar equipos, devolver recursos y consultar historiales.

- Documentación y capacitación
Preparar documentación técnica y un manual básico de uso para los encargados.

- Instalación y entrega final
Instalar el sistema, entregar la solución funcional y explicar las funciones principales para que la iglesia pueda utilizarla de forma independiente.